AX (AI Transformation)

리파인 AX 도입·적용

사업 계획서

( 초 안 )

2026. 06.

윈비트 (WINIBIT)

문서 정보

| 구분 | 내용 |
| --- | --- |
| 문서명 | 리파인 AX 도입·적용 사업 계획서 |
| 버전 | v0.1 (초안) |
| 작성일 | 2026-06-11 |
| 작성/수행사 | 윈비트(WINIBIT) |
| 고객사 | 주식회사 리파인(Refine) |
| 근거 | 2026년 「리파인 AX 도입 및 적용 관련 회의」 결과 |

💡 본 문서는 1차 회의 결과를 토대로 작성한 초안으로, 세부 일정·범위·예산·인력 구성은 후속 실무 협의를 통해 확정합니다.

목차

문서 정보	1

목차	1

1. 사업 개요	1

1.1 추진 배경	1

1.2 사업 목적	1

1.3 추진 기본 원칙	1

2. 현황 분석 (As-Is)	1

2.1 업무 특성	1

2.2 주요 과제 (Pain Point)	1

2.3 기회 요인	1

3. 추진 전략 (To-Be)	1

3.1 전체 방향	1

3.2 단계별 목표	1

4. 단계별 상세 추진 계획	1

4.1 1단계 (단기) — 빠른 성과 검증 PoC	1

4.2 2단계 (중기) — Agent·RAG 기반 검수 체계	1

4.3 3단계 (장기) — 신 시스템 및 자동화 전환	1

5. 선행 정비 과제 (Enabler)	1

6. 선결 요구 조건 (Pre-requisites)	1

6.1 법·규제 요건 (Compliance)	1

6.2 데이터 요건 (Data Readiness)	1

6.3 기술·인프라 요건 (Infrastructure)	1

6.4 보안 요건 (Security)	1

6.5 조직·거버넌스 요건 (Governance)	1

6.6 PoC 착수 전 체크리스트 (요약)	1

7. 기술 아키텍처 (개념)	1

8. 추진 일정 (마일스톤 안)	1

9. 추진 체계 (안)	1

10. 기대 효과	1

11. 향후 협의 사항 (Next Steps)	1

1. 사업 개요

1.1 추진 배경

리파인은 2000년 한국부동산원 사내벤처로 출발해 2002년 독립한 국내 최초·1위 부동산 권리조사 전문 기업으로, 전월세보증금대출·담보대출·전세보증금반환보증 등의 권리조사 서비스를 주력으로 하며 연간 수십만 건 규모의 거래를 처리하고 있습니다. 업무 특성상 계약서·등기부등본·팩스 문서 등 대량의 비정형 문서를 반복적으로 검토·검증·매핑하는 과정이 핵심을 이루며, 이는 AI 적용 시 효과가 가장 빠르게 가시화될 수 있는 영역입니다.

최근 전사적으로 AI Transformation(AX) 추진 필요성에 대한 공감대가 형성되었고, 권리조사 시스템 및 개발 환경 전반에 AI를 접목하는 방향을 검토하게 되었습니다. 본 사업은 단순 기술 검토를 넘어 실제 업무·개발 환경의 변화까지 포함한 중장기 AX 로드맵을 수립하고, 단기 성과가 가능한 영역부터 단계적으로 실행하는 것을 목표로 합니다.

1.2 사업 목적

- 단기 성과 확보: 빠르게 효과를 검증할 수 있는 OCR·문서처리 영역을 PoC로 우선 추진

- 검증형 AI 정착: 기존 업무를 즉시 대체하기보다, 누락·검수·심사 결과 검증 중심의 안전한 AI 적용

- 중장기 로드맵 수립: AI 기반 신규 권리조사/심사 시스템 및 업무 자동화 체계로의 단계적 전환

- 개발 역량·문화 전환: AI 개발환경 구축 및 개발자 AI 활용 역량 강화

1.3 추진 기본 원칙

- 작게 빠르게(PoC First): 완벽한 설계를 선행하기보다 작은 단위로 빠르게 실행하며 경험을 축적

- 검증형 우선(Human-in-the-loop): AI를 의사결정 대체가 아닌 검수·검증 보조 수단으로 우선 적용

- 단계적 확장(Phased): 단기·중기·장기 단계로 구분해 성과 확인 후 확장

- 선행 정비 병행: 솔루션 도입과 동시에 프로세스·매뉴얼·데이터·보안 정비를 함께 추진

2. 현황 분석 (As-Is)

2.1 업무 특성

| 영역 | 현황 및 시사점 |
| --- | --- |
| 문서 처리 | 계약서·등기부·팩스 등 비정형 문서 대량 유입 → OCR·자동분류·자동매핑 적용 여지 큼 |
| 권리조사/심사 | 매뉴얼 기반 검토·검증 업무 비중 높음 → 검증형 AI·RAG 적용 적합 |
| 시스템 구조 | 권리조사시스템(PTS) 등 다수 시스템 연동, 구조 복잡 |
| 운영 부담 | 운영 업무 비중이 높아 신규 AI 과제 병행 시 인력 제약 존재 |

2.2 주요 과제 (Pain Point)

- 업무 프로세스가 표준화되어 있지 않아 AI 적용점 식별이 어려움

- 시스템 구조가 복잡해 즉시 대체형 AI 적용 리스크가 큼

- 운영 안정화를 위한 추가 인력 필요, 신규 과제 병행 부담

- AI 개발환경·테스트 자동화·개발자 역량 등 개발 환경 자체의 전환 필요

2.3 기회 요인

- 문서 중심 업무 구조 → OCR·문서처리 AI의 즉각적 성과 기대

- 매뉴얼 기반 검증 업무 → 내부 매뉴얼 RAG 학습으로 검증 에이전트 구현 가능

- AI 개발도구(Codex, Claude, Cursor 등) 활용으로 개발 생산성 향상 경험 보유

3. 추진 전략 (To-Be)

3.1 전체 방향

[단기: 검증·자동화 PoC] → [중기: Agent·RAG 검수 체계] → [장기: AI 기반 신 시스템·자동화] OCR / 문서처리 매뉴얼 기반 검증 에이전트 신 권리조사/심사 시스템 Workflow · QA 자동화

기존 시스템을 즉시 대체하기보다 ① 업무 검수 → ② 누락 검증 → ③ 권원 심사 결과 확인 형태의 검증형 AI로 단계적으로 접근하며, 단기 성과와 중장기 로드맵을 병행 추진합니다.

3.2 단계별 목표

| 단계 | 기간(안) | 핵심 목표 | 대표 과제 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1단계 (단기) | '26 3Q~4Q | 성과 검증·산출물 도출 | AI OCR, 팩스 매핑, OCR 검증, 문서 분류 |
| 2단계 (중기) | '26 4Q~'27 상반기 | 검수 체계화 | AI Agent 검수, RAG 매뉴얼 검증 |
| 3단계 (장기) | '27 이후 | 시스템·자동화 전환 | 신 권리조사/심사 시스템, Workflow·QA 자동화, AI 개발환경 |

4. 단계별 상세 추진 계획

4.1 1단계 (단기) — 빠른 성과 검증 PoC

💡 회의 합의: 3분기 내 AI OCR 도입, 4분기 내 실제 업무 활용 가능 산출물 도출

| No | 과제 | 내용 | 목표 산출물 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | AI OCR 도입 | 기존 OCR 대비 성능이 크게 향상된 AI OCR 솔루션 적용·검증 | 인식 정확도 비교 리포트, 적용 가이드 |
| 2 | 팩스 문서 자동 매핑 | 수신 팩스 문서를 업무 항목·서식에 자동 매핑 | 자동 매핑 PoC, 정확도 측정 |
| 3 | OCR 기반 데이터 추출/검증 | 계약서·등기부 등에서 핵심 항목 추출 및 검증 체계 | 항목 추출 PoC, 검증 룰셋 |
| 4 | 계약서/문서 자동 분류 | 문서 유형 자동 분류로 후속 업무 흐름 자동화 | 분류 모델 PoC, 분류 정확도 |

1단계 목표(예시)

- 3Q: AI OCR 솔루션 선정 및 PoC 환경 구축, 1차 성능 검증

- 4Q: 실제 업무 데이터 기반 검증 완료, 업무 활용 가능 산출물(가이드·룰셋) 도출

4.2 2단계 (중기) — Agent·RAG 기반 검수 체계

| 과제 | 내용 |
| --- | --- |
| AI Agent 기반 검수 체계 | 업무를 Task 단위로 분리하고 에이전트가 누락·오류를 검수 |
| RAG 매뉴얼 검증 | 내부 업무 매뉴얼을 RAG로 학습, 외부 지식이 아닌 내부 매뉴얼 기준으로 수행 결과 검증 |
| 심사 결과 검증 | 권원 심사 결과의 정합성을 AI가 보조 검증 (Human-in-the-loop) |

💡 검증형 AI는 외부 지식이 아닌 내부 매뉴얼 기준으로만 답변·검증하도록 제한해 신뢰성과 통제성을 확보합니다.

4.3 3단계 (장기) — 신 시스템 및 자동화 전환

| 과제 | 내용 |
| --- | --- |
| AI 기반 신규 권리조사/심사 시스템 | 업무 프로세스 재설계 기반 신규 시스템 구축(경험 축적형 접근) |
| Workflow 기반 업무 자동화 | 반복 업무의 워크플로우 자동화 |
| AI 기반 테스트/QA 자동화 | 테스트 자동화·QA 자동화·검수 체계 구축 |
| AI 개발환경 구축 | 개발도구·테스트 자동화·개발자 AI 역량 강화 |

5. 선행 정비 과제 (Enabler)

AI 활용은 단순 솔루션 도입이 아니라 아래 선행 작업이 병행되어야 효과가 확보됩니다.

- 업무 프로세스 정리: 도메인 업무 정의 및 AI 적용점 식별

- 매뉴얼 표준화: RAG 학습·검증 기준이 되는 매뉴얼 정비

- 데이터 구조화: 문서·항목 데이터의 구조화 및 품질 확보

- 업무 Task 분리: 에이전트 역할·도구(tool) 설계를 위한 Task 단위 분해

- 개발환경/UAT/보안 정책 정비: 공공·폐쇄망 환경을 고려한 개발·테스트·보안 체계 정비

- AI 활용 역량·문화: 개발자 AI 활용 역량 강화 및 AI 기반 개발 문화 정착

6. 선결 요구 조건 (Pre-requisites)

본 사업은 금융·부동산 권리조사라는 규제 민감 영역을 다루므로, 솔루션 도입 이전에 아래의 법·규제·데이터·인프라·보안·거버넌스 요건을 사전 점검·정비해야 합니다. 특히 PoC 착수 전에 A(법·규제)·B(데이터)·D(보안) 요건을 우선 확인할 것을 권장합니다.

6.1 법·규제 요건 (Compliance)

| 항목 | 내용 및 대응 방향 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| AI 기본법 | 「인공지능 발전과 신뢰 기반 조성 등에 관한 기본법」이 2026.1.22 전면 시행됨. 위험 기반 규제로 '고영향 AI'는 사전 관리 의무 부과 | 시행 중 |
| └ 고영향 AI 해당성 | 대출·신용·권원 심사 결과에 영향을 주는 AI는 고영향 AI에 해당할 수 있음 → 과제별 해당 여부 사전 판단 | 단기 검토 |
| └ 투명성·설명가능성 | 고영향/생성형 AI는 이용자 고지, 판단 근거 설명(Explainability) 확보 의무 → 설명 가능한 구조 설계 | 설계 반영 |
| └ 생성형 AI 표시 | 생성형 AI 산출물에 대한 표시 의무 → 산출물 라벨링·고지 체계 | 설계 반영 |
| 개인정보보호법 | 권리조사 문서의 개인정보·고유식별정보(주민번호 등) 처리 근거·동의·위탁 계약 정비 | 필수 |
| └ 가명·비식별 처리 | 학습·검증용 데이터의 가명처리/비식별화 기준 수립 | 데이터 전제 |
| 신용정보법 | 금융기관 연계 업무 특성상 개인신용정보 처리·보호 의무 준수 | 필수 |
| 위·수탁 보안 | HUG·HF·은행·보험사 등 거래처의 정보보호·보안 위탁 요구사항 충족 여부 확인 | 거래처 협의 |

💡 핵심 시사점: 권리조사 업무는 개인신용정보·고유식별정보를 직접 다루므로, 금융 망분리 규제가 완화(2026.1 내부망 SaaS 예외 허용)되었더라도 개인신용정보를 처리하는 경우 SaaS 망분리 예외가 적용되지 않습니다. 따라서 본 사업은 폐쇄망/온프레미스 구성을 기본 전제로 설계합니다.

6.2 데이터 요건 (Data Readiness)

- 학습·검증 데이터셋 확보: AI OCR·문서분류의 정확도 검증을 위한 정답(Ground-truth) 데이터 및 라벨링

- 데이터 비식별화: PoC 단계부터 적용할 가명처리/마스킹 기준 수립

- 매뉴얼 표준화: RAG 검증의 기준이 되는 업무 매뉴얼의 최신화·구조화 (검증 신뢰도의 핵심 전제)

- 문서·항목 데이터 구조화: 계약서·등기부 항목의 표준 스키마 정의

- 데이터 품질·거버넌스: 데이터 출처·보존·접근 권한 관리 체계

6.3 기술·인프라 요건 (Infrastructure)

- 폐쇄망/온프레미스 AI 인프라: 추론용 컴퓨팅 자원(GPU 또는 CPU 기반) 사양 산정 및 도입

- 모델 선정: 폐쇄망 적용 가능한 온프레미스 LLM/sLLM·임베딩 모델 선정 (라이선스·국문 성능·자원 요건 고려)

- AI 플랫폼 기반: RAG·Agent·Workflow 구동을 위한 기반 환경(벡터DB, 오케스트레이션) 구성

- 기존 시스템 연동: 권리조사시스템(PTS) 등과의 연동 인터페이스(API) 정의

- 환경 분리: 개발·테스트·UAT·운영 환경 분리 및 형상관리 체계

6.4 보안 요건 (Security)

- AI 특화 보안 정책: 프롬프트 인젝션·민감정보 유출 방지, 입력/출력 필터링

- 접근통제·권한관리: 데이터·모델·로그에 대한 최소 권한 원칙 적용

- 감사 추적(Audit): AI 처리 이력·검증 결과에 대한 로깅 및 추적성 확보

- 망분리 환경 보안 설계: 폐쇄망 내 안전한 모델 서빙·데이터 흐름 설계

6.5 조직·거버넌스 요건 (Governance)

- AI 거버넌스 체계: AI 도입·검토·책임 주체 및 의사결정 프로세스 정의 (고영향 AI 검토 포함)

- 운영 인력 확보: 운영 업무 비중이 높은 점을 고려한 운영 안정화·신규 과제 병행 인력 확보 방안

- 현업 참여 체계: 업무 정의·매뉴얼 제공·결과 검증을 위한 현업 담당자 지정

- 개발자 AI 역량: AI 개발도구 활용 역량 강화 및 내부 가이드 마련

6.6 PoC 착수 전 체크리스트 (요약)

| 구분 | 선결 항목 | 충족 시점(권장) |
| --- | --- | --- |
| 법·규제 | 고영향 AI 해당성 검토, 개인정보·신용정보 처리 근거 | PoC 착수 전 |
| 데이터 | 검증용 정답셋·비식별 기준, 대상 매뉴얼 확정 | PoC 착수 전 |
| 인프라 | 폐쇄망/온프레미스 환경·모델 선정 방향 | PoC 착수 전 |
| 보안 | AI 보안 정책·접근통제 기준 | PoC 착수 전 |
| 거버넌스 | 현업 담당자 지정, 의사결정 체계 | PoC 착수 전 |

7. 기술 아키텍처 (개념)

[문서 입력] [AI 처리 계층] [검증·업무 계층] 계약서/등기부/팩스 → AI OCR · 문서분류 · 항목추출 → RAG 매뉴얼 검증 · Agent 검수 └ Workflow / MCP / Playwright 자동화 ┘ ↓ 기존 권리조사시스템(PTS) 연동

- AI OCR: 비정형 문서 텍스트·항목 추출

- RAG: 내부 매뉴얼 기반 검증·질의응답 (폐쇄망 적용 고려)

- AI Agent / Workflow: Task 단위 업무 자동화 및 검수

- MCP: 내부 시스템·도구 연동 표준 인터페이스

- Playwright 등 자동화: 화면·시스템 기반 반복 작업 자동화

💡 공공·폐쇄망 환경 적용 사례가 증가하고 있어, 온프레미스/폐쇄망 구성을 전제로 한 아키텍처 검토를 병행합니다.

8. 추진 일정 (마일스톤 안)

| 시기 | 주요 활동 |
| --- | --- |
| '26 3Q | AI OCR 솔루션 선정·PoC 환경 구축, 팩스 매핑/문서 분류 PoC 착수 |
| '26 4Q | OCR 검증 완료·업무 활용 산출물 도출, AI 개발환경 검토 착수 |
| '27 상반기 | Agent·RAG 기반 검수 체계 PoC, 매뉴얼 표준화 |
| '27 하반기~ | 신 권리조사/심사 시스템 착수, Workflow·QA 자동화 확장 |

9. 추진 체계 (안)

| 역할 | 담당 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 발주/현업 | 리파인 | 업무 정의, 매뉴얼·데이터 제공, 검증 |
| 수행/구축 | 윈비트 | AI 솔루션 PoC·구축, 아키텍처 설계 |
| 공동 | 리파인·윈비트 | 적용점 식별, 단계별 성과 검토 |

💡 운영 업무 비중이 높은 점을 고려해 운영 안정화를 위한 인력 확보 방안을 별도 협의합니다.

10. 기대 효과

- 단기: 문서처리 자동화로 처리 시간·오류 감소, 즉각적 성과 가시화

- 중기: 매뉴얼 기반 검증 체계로 품질·일관성 확보, 누락 리스크 감소

- 장기: AI 기반 신 시스템·자동화로 업무 구조 혁신 및 개발 생산성 향상

- 조직: AI 활용 역량·개발 문화 정착으로 지속 가능한 AX 기반 확보

11. 향후 협의 사항 (Next Steps)

- 우선 PoC 과제 확정: AI OCR 외 1~2개 과제 선정 및 범위 합의

- 법·규제 사전 검토: 적용 과제의 고영향 AI 해당성, 개인정보·신용정보 처리 근거 확인

- 대상 업무·데이터 정의: PoC 대상 문서 유형·샘플 데이터 확보 및 비식별 기준

- 솔루션 선정 기준: AI OCR 솔루션 비교·평가 기준 수립

- 환경 요건 확정: 폐쇄망/온프레미스 여부, 보안 정책, UAT 환경

- 일정·인력·예산: 단계별 세부 일정 및 투입 인력·비용 협의

- 거버넌스: AI 거버넌스 및 단계별 성과 검토·의사결정 체계 정의

본 계획서는 1차 회의 결과 기반 초안이며, 실무 협의를 통해 구체화됩니다.